项目采购需求

（针对信息软件开发类）

- 项目概况

  - 基本信息

    - 项目名称

- 多站式考核（OSCE）管理系统

    - 需求部门

- 科教部

    - 归口部门

- 信息部

    - 项目总体目标

本项目的目标是贯彻落实国务院《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》以及《关于加快医学教育创新发展的指导意见》指出要加强医学院校临床教学基地建设通知要求，围绕《住院医师规范化培训基地临床技能培训中心工作指南》规范要求，针对临床技能培训与考核关键节点。包含OSCE考核管理、门禁管理、资产定位等功能模块。实现临床技能培训与考核的规范化、标准化和智能化，服务医院教学部门的科学决策。

    - 服务地点

  - 惠州市第六人民医院

  - 项目背景

《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》以及《关于加快医学教育创新发展的指导意见》文件提出了加强医学院校临床教学基地建设通知要求，我院为满足教学过程的高效管理和安全保障，提升教学质量，克服挑战，计划对临床技能培训中心及OSCE考核管理平台软件进行开发，可达到以下成效

1.建设基于顶层设计，符合国家对规范化培训以及培训基地的相关标准要求的临床技能培训中心管理平台，包含临床技能中心管理平台以及技能中心各房间所需使用设备设施，采用面向多学员培养对象的系统设计，遵循过程规范化，结果同质化，依托先进的信息化算法手段，整合优化教育教学资源，建立符合标准规范的考试考核机制，提升学习知识理论以及临床技能水平。

2.建设出符合标准、满足临床技能培养与考核、充分均衡资源利用率、科学、实用、先进的临床技能培训中心，建设成全市乃至全省临床规培一流的临床技能培训中心基地。

3.构建互联网+教学、考核、评估和管理的集成化平台，围绕各类学员教学核心标准，重点建设“1个平台，1大系统”。实现全方位、一体化云教学管理，并加强培训质量监督，确保培训规范化、标准化和同质化。

- 项目预算

本项目总预算为   万元。

- 服务期限

以合同签订之日为服务起始时间，服务期为20个月。合同签订后 30个日历天内完成本系统项目建设内容的调研、设计、开发、安装、测试、实施、试运行、部署上线，并交付给采购人正常使用。合同签订后 60个日历天内进行初验，初验合格后试运行6个月，满足采购人需求的情况下，申请终验，终验合格后，免费售后服务12个月。

- 服务内容

  - 定制软件开发服务

| 序号 | 模块名称 | 细化功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考务管理 | 1.考前管理模块 1.1支持多种考核调度规则，包含考官叫号（根据不同科目设定顺序考试）、智能叫号（根据不同科目设定顺序考试）、短站、重复短站、串联短站、长短站、轮空短站、轮空不等长站等，支持同一场考试同时支持多种排考规则，通过二级组合规则方式，建立并整合包含排考规则和多人上机考试的考试模式，从而满足国家执业考试和结业考试要求。（换站和换批时间支持半分钟。） 1.2需提供不同专业的病例库，用于制定技能考核时进行关联病例库。需支持定义病例相应的考核要求、考官提问要点、难度系数、病例评分表、考官评分表，并支持SP评分。支持对病例基础数据进行维护、模板下载以及导入。 1.3评分表中评分类型需支持多种类型，包含分值型、Yes/No型、扣分型等。 1.4系统支持制定考试计划时直接进行关联考官、考站、考生、考试时间与时长、科目、考试内容等关键数据。 1.5科目设置支持预览与指定考题和根据难度系数随机分配考题，支持设置科目权重比例。 1.6系统需依据住院医师过程性考核、结业考核以及执业医师考核等相关政策标准，具备技能考核排考的逻辑规则，支持智能排考。满足30秒内出具排考结果； 1.7系统需提供考区管理、病例管理、考试计划管理、智能排考的考试管理、发布考试、打印准考证、复制考试等。 1.8考试计划具备审核发布机制，可实现对设定的考试计划相关内容进行审核。 1.9提供打印准考证功能，可由管理员通过PC端批量打印。 1.10支持一键复制考试，包括复制科目和考生数据，可快速新增考试。 1.11提供移动端应用，支持手机以及PAD，可满足考官以及学员通过移动终端进行考试引导、考官叫号、信息发布、在线评分、以及发布其他考试指令等。 1.12支持为轮转考试设置关联考站，可控制轮转顺序，如病例书写的上一站要求是病史采集。 1.13支持笔试、机考、操作、SP等方式自由组合考试。 2.考中管理模块 2.1考中管理需满足与临床技能中心的监控设备、信息发布设备、语音设备等外设设备进行软硬件的智能化结合，可实现对考中的智能化监控、考试指引等管理。 2.2系统提供考试信息编辑以及信息展示界面，以满足通过信息发布屏、大屏等媒介向考生以及考官提供考试指引信息。 2.3具备语音提示功能，以满足通过信息发布屏等媒介向考生以及考官提供考试指引信息。 2.4系统需满足在考试过程中更换考官或SP、考试延时等业务，并都可以通过文字信息和语音提示对所有人员进行告知。 2.5支持考官主动叫号及智能排序叫号等方式。 2.6具备流程管理机制，满足考生进出站以及考试过程的信息流程管理。 2.7系统提供考试过程录制功能，基于考试开始以及考官控制机制，通过软件与摄像头的结合，自动实现过程录制。 2.8具备考试过程监控功能，并且考试过程监控满足针对任一考站进行放大显示。 2.9系统支持对当天的考试进行推迟，支持考试时间整体推迟或者选择时间点开始推迟。 2.10支持直接从人员库中选择考官或SP直接进行更换。 2.11支持对当天的考试增加考官，且增加后的考官可登录评分系统进行评分。 2.12关于考核评分，需包含手持评分、远程评分、考后评分及评分后的数据自动统计。 2.13支持考官、SP根据考生的操作在PC端/PAD端进行在线实时打分并且反馈意见，并可判定是否缺考，评分支持电子签名。 2.14支持多名评委给同一考生同一科目打分后，系统自动取所有评委的平均分作为该考生该科目的成绩。 2.15系统需提供评分的查询功能，并可导出评分等。 2.16提供移动端应用，满足在考官以及管理人员通过移动端进行叫号、评分、考官换人、考试延迟等功能。 2.17考官叫号和智能叫号方式，支持平板上选择预先选择好的考题，达到同一考站考不同考题的要求。 2.18考官叫号和智能叫号方式，如果设置了顺序考试，考生需要完成前置考试科目后，该考生才会出现在后置科目考生名单中，让考官进行选择进入考试，以此顺序完成整个考试科目。 3.考后管理模块 3.1系统需要提供测试结果发布、查询结果、排名、统计、标记缺考等功能。 3.2可根据考试成绩形成考生成绩表并自动公布。支持考试成绩公布、成绩排名等。支持成绩单的导出和打印。 3.3如果符合要求，可以根据学号查询考生的成绩单。 并满足根据成绩表查看考生考试排名的要求，并支持排名发布和展示。 系统支持分数从高到低的自动排序。 3.4支持excel模板批量导入和多人机考考生成绩更新。 3.5支持系统自动汇总所有评估，包括技能测试和多人上机考试的测试结果。 3.6支持视频文件下载，录制好的文件，通过网页进行下载。 3.7可以下载多个考官评分结果，汇总后通过下载中心进行下载。 4.信息展示模块 4.1提供信息展示的界面初始化设计框架，满足考区门口信息展示、候考区信息展示以及考站门口的图文信息展示。 4.2系统支持在管理后台提供对于信息展示界面的编辑功能。 4.3系统支持候考区向考生展示考试信息，展示时支持轮回显示候考人员名单和对应考站号。支持管理员对显示考试的候考信息进行选择显示。 4.4支持每个考站前的信息发布屏展示当前考站的考试信息。并且满足显示内容包含显示当前考生、考试时间、当前考生下一站，以及准备考生、考试时间、房间号、考试科目、考生姓名、考核状态等信息。 4.5支持每个考站内的信息发布屏展示当前考站的考试信息考试信息（如考生姓名、考试科目、考试时间、下一考试房间）和病例信息、考试倒计时以及提醒。 |
| 2 | 组织管理 | 1. 组织管理 1.1支持对医院实际科室做四层树形结构设置，并与规培学科做匹配操作。 1.2支持对医教工作人员角色的统一管理，包括但不限于超级管理员、规培基地负责人、教研室主任、教学秘书、带教老师、SP等。 1.3支持对组织结构信息的基本维护功能，需包含基本的增、删、改、查，并可进行数据的导入、设置密码等功能操作。 2. 权限管理 2.1支持根据角色分级设置角色权限。 2.2支持单一用户存在多个系统角色的权限管理。 2.3需支持菜单和元素的权限设置，实现依据角色权限不同，系统显示对应角色的操作界面。 3. 字典管理 3.1提供统一的字典管理功能，可支持学科、专业、班级、房间（区域、教学或考试的场所）。 3.2支持对字典数据的基本维护功能，需包含基本的增、删、改、查。便于对医学教育业务所需标准数据的统一维护。 4. 系统管理 4.1需提供医院基本参数信息的维护功能，可对包括医院LOGO等信息进行管理。 4.2需提供系统参数信息管理，包括技能考试、录播平台、设备二维码打印等参数信息管理。 4.3可对系统进行设置，包括同步服务器时间、重启应用服务程序、维护数据库等。 4.4为满足系统安全性管理，需具备系统任务的监控管理，包括对制定的定时任务进行监控，并形成监控日志，以及日志管理，包括登录日志和操作日志管理等。 5. 业务配置管理 5.1为满足医学教育过程中业务流程的灵活配置，系统需提供统一的业务流程配置管理模板，以便管理如流程申请、流程审核以及进度查看等业务。 5.2支持对业务流程的可视化管理。 |
| 3 | 录制直播模块 | 1.满足本地录制要求，无需通过第三方录制设备（支持接入海康、大华、锐取编码设备，也支持通过RTSP协议接入视频流）。 2.支持与房间进行关联设置，预约活动时匹配关联房间，即可在考试、教学等活动进行时，自动录制。 3.临床技能考核时，支持按考试进程自动启动和关闭录制功能，以方便后期考官或者考生对成绩有异议时，进行调取与查阅。 4.支持在线录播、直播、点播，支持一个界面至少三路画面实现音视频同步播放，支持左右模式、一大两小模式等。实现多人在线直播，多人在线点播等操作，方便专家老师远程评审，同时解决考试后期回顾解决考试纠纷等问题。 |
| 4 | 教学活动管理 | 1.教学活动组管理，教学活动组管理包含对计划的新增、修改、查询和删除。并可对设定的教学活动组计划进行相应的活动管理设定，包括设定房间、教具、视频、课件、上课演讲人、各不同类型的上课学员、学员评价模版、流程模板、设定是否签到等。并包括查询和导入的方式进行添加。 2，教学活动预约：教学活动预约是医教职工在线上预约教学活动，活动类型包括教学查房、病例讨论、小讲课、学术讲座、临床示教、入科教育等，预约支持单个预约和批量导入预约方式。 3.教学活动管理：教学活动管理是在教学活动预约发起后对活动的管理，包括自主报名方式的教学活动报名、报名后的学员审核，并包括指定学员的添加学员，绑定教具，教学活动的查询以及活动状态的查询，教学活动的预览，教学活动签到管理以及签到情况查询和课后评价以及评价查询。并可设定上传附件。 4.教学活动统计：可以对已经开展的教学活动进行统计查看。可进行总览式统计方式，查询统计教学活动的参与人员、签到情况、活动评价以及各种不同教学活动类型的教学活动统计。 5.所有课程包含教学活动，都可以与门禁系统进行联动，自动赋予权限和收回权限，无需人工干预。 6.活动类型需包括但不限于教学查房、小讲课、学术讨论等形式。 7.教学活动支持自主报名和指定等方式，自主报名需支持设定人数上限要求。 8.支持教学活动预约时可关联活动房间以及录制设备，支持基于智能化设备管理的房门门禁自动授予权限、收回权限，和录制设备的自动录制和停止等。 9.支持教学活动预约时关联活动房间的智能设备，包含时序电源等。在预约活动期间系统自动开启电源开关，教学活动结束时自动关闭电源。 10.预约时支持关联教具、课件、老师、学员、评价模板等。 11.活动指定通知可按年级、基地、科室等不同范围学员进行选择性通知。并且支持移动端接收消息。可满足教育处管理员通过PC端发起教学通知，并支持在指定职工时按照人员专业（如住院医），角色（如主任）进行指定。 12.支持各种教学活动在活动完成后的活动记录及照片上传资料备案。 13.支持教学活动后可根据设定进行活动评价。 14.具备移动端管理功能，可实现基于移动端的教学活动申请、查看和审批，以及活动消息、扫码签到、活动指定对象接收消息等。 15.支持专家对教学活动进行督导，并进行评价。 |
| 5 | 设备管理 | 1、门禁控制管理 （1）需满足对技能中心房间门禁的智能化管理，可通过控制门禁从而控制各房间的使用。通过配置IP获得门禁列表与房间进行绑定。 （2）门禁控制需关联相应房间，从而实现预约房间时，可根据预约时间段实现智能化的房间使用控制管理。 2、信息发布控制 （1）需满足对技能中心房间信息发布屏以及候考区等信息发布的控制，从而实现通过软硬件结合的方式对考生进行考试指引。 3、摄像设备管理 （1）需满足对技能中心各种摄像设备的控制，从而实现教学业务中以及考核业务中的考核监控、视频采集以及日常监管。 （2）支持通过软硬件结合方式，基于系统通过监控摄像头对房间形成监控，并可采用多画面显示方式集中进行显示，以满足技能考核监考所需。并支持控制摄像机全景放大特写。 （3）支持视频的采集，满足教学录制过程中通过各种相机采集视频信息，并形成教学视频。 （4）需支持音频和视频采集的结合，形成完整的音视频文件。并支持生成标准视频MP4文件，可采用本地保存，无需接触其他录播设备。 |
| 6 | 任务调度中心 | 1.任务管理的监控与维护，包括增删改查、执行一次、查询日志、下次执行时间。 2.器和信息发布小屏幕定时器的定时任务。 3.系统内置了扫描每天的录制计划、巡查计划、消息定时发送的定时任务。 4.系统内置了动态二维码刷新、当天需要创建评价的教学活动的定时任务。 |
| 7 | 资产管理 | 1.资产字典管理 资产类型字典管理包含对资产设备类别、设备库房数据以及设备厂商的增加、删除、修改、查询功能，进而维护设备类型及厂商信息。 2.资产类型 资产包含了耗材型资产和非耗材型资产。临床技能中心管理人员需要维护资产的出入库管理，系统提供资产管理，对资产数据进行维护。 3.出库申请 出入库流程以及申请、审批、归还等通过系统自动记录，形成完整的资产借还记录。出库申请包含新建申请、查询申请、关联资产、查阅进度以及删除申请等。 4.出库记录 可通过出库记录查询资产的出库情况记录。可以根据资产名称、申请人姓名进行查询，并可查询相应资产的出库时间、预计归还与实际归还日期。 5.资产统计 提供资产管理的统计功能，满足管理员对资产的库存数量以及出库情况的掌握。资产统计包含资产库存和出库统计功能，资产库存可根据资产的类别统计资产剩余数量，出库统计可基于资产类别和资产类型统计出库量。 6.资产定位 基于定位网关和定位终端，通过网络接口获取位置进行查找,支持资产定位，配置定位终端和网关，可通过房间列表显示，定位到相关位置。 |
| 8 | 移动端 | - 支持小程序通过扫描二维码的方式维护日常资产的使用，可将本院已存在资产编号的设备录到系统中。 2.支持生成模拟教具二维码，在具备教具相关教学视频的情况下可导入到系统，并满足关联相关的教学视频，以便学生通过条形码来进行查看相关视频、教案、文档等。 3.管理员可通过小程序移动端进行设备入库、出库申请、出库审核、设备出库、查询设备维修记录和查询总库存。 |

硬件模块：

| 序号 | 产品名称 | 用途 | 数 | 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21.5寸一体机 | 21.5寸电子显示屏，门口叫号，显示考站信息使用 | 14 | 台 |
| 2. | 待考区一体机 | 液晶屏≥65寸，用于待考区信息显示 | 1 | 台 |
| 3. | 待考区云台摄像机 | 待考区云台探视，USB接入待考区一体机，进行远程探视 | 1 | 台 |
| 4. | IP摄像头 | 用于考核过程监控 | 24 | 台 |
| 5. | 中控室监控触控一体机 | 液晶屏≥65寸，用户各考站监控 | 1 | 台 |
| 6. | 48口交换机 | 用于连接网络 | 1 | 台 |
| 7. | 无线路由器 | 1350M，双频无线，内置AC | 12 | 台 |
| 8. | 平板 | 用于考官电子评分 | 14 | 台 |
| 9. | 中心信息显示屏 | 用于技能中心简介显示及日常相关学术宣传显示 | 1 | 台 |
| 10. | 智能化定位网关 | 蓝牙连接，BLE蓝牙协议，资产定位 | 14 | 个 |
| 11. | 智能化定位终端 | 粘贴在资产终端上,BLE蓝牙协议 | 14 | 个 |
| 12. | 管理电脑 | 用于技能中心办公室 | 1 | 套 |
| 13. | 应用服务器 | 用于安装业务服务和智能化服务 | 1 | 台 |

- 服务要求

  - 技术要求

    - 总体技术要求

平台设计上采用基于先进的存储技术、网络技术、安全技术做基础，应用层采用主流、成熟的、扩展强的开发框架，符合物联网思维下的敏捷开发、快速迭代的开发模式，在业务上符合国家医学教育标准化体系以及信息化建设相关标准，基于培养内容、考核标准的要求，满足医学教育培训业务所需，根据属地个性化打造出满足医学教育全流程管理、培养高质量同质化学员。

    - 技术路线

产品应采用B/S架构，满足易于部署和升级，无需安装第三方软件。业务模块与智能控制模块可以基于分布式部署又可以基于集中式部署，支持系统的水平扩展和扩容，系统基于组件化设计，可以根据业务需求快速迭代功能模块；基于前后端分离技术，支持不同客户端（如PC或小程序）进行开发。

    - 性能要求

- 应满足下列基本要求:

- 可伸缩性:保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统乎滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性;

- 高可用性:实现7*24小时的高可用性，具备容错和自动恢复的功能,支持多机集群的部署方式，并能实现透明的故障迁移和数据恢复;

- 可靠性:应防止非系统级的数据丢失或出错，同时提供对系统级的数据丢失和出错实现恢复和容错的机制;

- 可扩展性:在进行扩容、新业务扩展和系统接口连接中，提供快速方便和准确的实现方式;

- 健壮性:提供可靠的运行环境，保证系统在内部、外部的不可预知的出错情况下，能够提供正确的处理机制;

- 安全性:提供完善的信息安全机制，以实现对信息的全面保护，保证系统的正常运行;

- 可管理性:提供良好的系统管理机制，保证可在系统的运行过程中提供给管理员方便的管理方式，以处理名种情况。

要求支持IE、Chrome、360等常用浏览器，满足不低于500人的并发访问。

页面打开速度须在3秒以内，对于数据量大、逻辑处理复杂的页面，打开速度必须不能超过30秒。

    - 数据及接口要求

- 平台采用标准化接口方式，兼容目前所有网络设备的协议，实现视频流传输的低延时性。使用标准开放式的接口协议，进行数据全面对接，如RTSP协议、BLE蓝牙协议等。

- 系统数据需与集成平台完成数据同步机制搭建，做好单点登录，并保证数据能够及时同步至集成平台进行数据统计。

    - 安全要求

要求业务系统安装在稳定安全级别更高的国产操作系统上，如OpenCloud OS等国产操作系统，避免安装在其他系统上带来的风险，要求用定时备份数据库。支持网页上重启服务器，支持网页上同步本地时间等。

1. 交付软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

2. 交付软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、 一致性。

3.投标人须承诺，系统的设计、开发与实施等技术方面，要按照信息安全三级等级保护要求进行，并协助采购人在管理方面达到信息安全三级等级保护要求；在系统使用过程中，若采购人对系统进行信息安全三级等级保护评估，对于技术方面需要整改的，投标人应进行整改（费用含在投标报价中）。

  - 管理要求

    - 服务人员

| 序号 | 服务内容 | 人员数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 需求收集、项目规划、团队管理、资源协调等要求 |
| 2 | 现场施工人员 | 2 | 综合布线、现场安装硬件。 |
| 3 | 开发支持人员 | 3 | 软件开发、售后支持。 |

投标人须书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，投标人必须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

服务商应指派固定的团队为本项目提供专业服务，服务团队成员不得少于6人。项目经理应具备5年或以上工作经验。

    - 进度要求

本项目服务期限为自合同签订之日起20个月。投标人应制订详细可行的项目实施进度计划和项目时间表，经采购人同意后按计划执行。

| 序号 | 工作内容 | 里程碑事件 | 时间（日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施和软件开发服务 |  |  |  |
| 1 | 项目启动 | 项目启动会，提交工作方案。 | T+1 |
| 2 | 需求调研 | 完成项目调研，并提交通过采购人确认的《需求规格说明书》。 | T+5 |
| 3 | 初步验收 | 完成项目开发、测试、部署上线，并通过采购人组织的项目初步验收工作 | T+60 |
| 4 | 最终验收 | 完成项目全部内容建设且试运行满6个月 | T+240 |
| 5 | 免费售后服务期 | 项目终验后12个月 | T+600 |

    - 组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

    - 标准规范要求

- 1.GB/T 37961-2019《信息技术服务 服务基本要求》

2.《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

    - 文档管理要求

投标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

    - 质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容，并建立奖惩制度。

  - 验收标准

项目验收按照广东省财政投资信息化建设项目验收的有关规定执行。本项目的验收应符合广东省信息化项目相关验收管理办法的要求，同时应遵循下列标准：

1.需符合国家或行业标准、采购文件、投标文件及合同中的相关条款等有关内容。

2.中标人应在项目验收前将系统的全部有关技术文件汇集成册交付给采购人。

3.需经过需求科室、归口职能科室验收通过。

  - 其他要求

    - 培训要求

1.投标人需提供用户使用、系统维护等方面的培训，有关用户使用的培训课程，培训应该在试运行前进行。

2.对于所有培训，投标人需派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言需是中文，否则投标人需提供相应的翻译。

3.培训费用（可含场地费、教材费、讲课费等培训组织相关费用）计入总价。

    - 服务响应要求

1.服务响应可通过现场、远程等方式提供，由此产生的一切费用均由投标人承担。

2.系统出现故障时，投标人7×24小时服务响应，技术人员应在接到报障后1个小时内到现场处理系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。

3.系统业务运营要求提供7*24小时热线。同时提供统一技术支持接口，包括专门的技术对接人及手机、邮箱。处理方式包括：邮件、电话、远程、现场支持。具体如下：

服务响应分级表

| 序号 | 事件级别 | 事件定级规则 | 响应动作及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 紧急事件： 系统崩溃，或业务停止，或数据丢失。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间2小时响应。 3小时解决问题 |
| 2 | 二级 | 严重事件： 部分系统故障，或部分功能受影响无法正常工作，或系统性能严重下降影响运行质量。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间2小时响应。 6小时解决问题 |
| 3 | 三级 | 较严重事件： 出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间4小时响应。 12小时解决问题 |
| 4 | 四级 | 普通事件： 系统功能、安装、配置需求，或技术咨询，或其它不影响业务的事件。 | 工作时间30分钟响应，非工作时间4小时响应。 24小时解决问题 |

    - 资产权属

1.本合同不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

2.本合同所涉及的数据所有权归政府所有。投标人只能用于履行本合同之义务。

3.投标人提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权、安全等保三级等方面的有关规定和要求。

4.投标人保证向采购人提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

    - 保密要求

1.投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

3.投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

    - 报价要求

1、本次报价为响应供应商参与本项目投标的所有费用（含投标费用、中标服务费、评审专家劳务费等）以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用（包括但不限于本项目服务过程的相关设备购置及使用费用、版权专利费、接口费、人员工资、社保、保险、福利、管理费、风险费、税费、利润、其他业务系统对接所需费用等）。上述费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为总价中已包含该费用。

2、各响应供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于最高限价（本项目采购预算），否则作无效标处理。报价保留到小数点后两位数。

- 付款方式

（1）合同签订之日起，采购人收到供应商开具的正式发票后15个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的30%；

（2）供应商完成系统功能建设，上线试运行一个月进行初验，验收合格后，采购人收到供应商开具的正式发票后15个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的30%；

（3）所有服务完成且功能完善，正常运行6个月后，进行终验，验收合格后，采购人收到供应商开具的正式发票后15个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的35%；

（4）系统功能终验合格并正常运行12个月后。采购人收到供应商开具的正式发票后15个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的5%。

- 合同

软件开发服务合同

合同编号:

甲方：惠州市第六人民医院

地址：广东省惠州市惠阳区淡水爱民东路2号

联系人：信息部主任

电话：0752-6518960

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定及本项目采购文件的规定，甲.乙双方本着“平等互利”的原则，就      ，经双方友好磋商，同意按以下条款和条件，签署本合同。

- 项目内容和范围

- 项目内容：

- 系统详细参数要求：详见附件。

第二条 质量标准

一.软件质量标准：

(一) 功能性的质量指标

1.功能的正确性：交付软件的功能和功能需求的描述一致。

2.功能的准确性：交付软件产生的结果在精度允许的误差范围内。

3..功能的完整性：交付软件所有功能及其定义清楚、可用。

(二) 可靠性的质量指标

1. 成熟性：严重软件故障出现的概率应小于 1 次/3 月。

2. 容错性：由于软件故障对软件运作造成的影响应尽可能限制在极小范围，不可造成已保存的数据丢失或改变；局部的错误不可影响其它功能的正常运作。

3. 易恢复性：当软件的某个功能失效发生时，软件系统在当前环境下能实现故障自动转移，重新自动配置、继续执行的能力，软件具有自我检测、容错、备份等机制，尽量做到独立于硬件的编码、硬件设备之间的通信协议一致等。

(三) 性能的质量指标

有效性：软件在通信、处理、存储等方面占有很少资源或者对所使用的资源进行了优化并达到如下指标：

1.响应时间：软件对请求作出响应的时间，与业务处理相关操作的系统最大响应时间，从甲方视角来看应为即时响应，无停顿或等待感觉；日常业务报表统计功能最大响应时间不能影响 运作中软件的性能。

2.易存取性：对软件的存取权限设置清楚，存取操作方便，存取操作有记录。

(四)    安全性质量指标

1. 交付软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

2. 交付软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、 一致性。

二.本合同项下交付的软件及服务应符合本合同及其附件中所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合相应的国际标准或软件来源国适用的官方标准中相对较高者。这些标准必须是有关机构在本合同产品阶段性验收或终验前发布的最新版本的标准。

第二条 项目交付时间及计划

1.交付时间：合同签订之日起60日内建设完成并投入试运行。

2.项目计划

项目的详细进度计划在相关项目实施文档（如：乙方提交的项目开发计划）中明确，由甲乙双方共同确认。其中，重要时间点如下：

| 项目阶段 | 计划安排（月） |
| --- | --- |
| 项目启动 | 签订合同后立即启动 |
| 需求与设计 | 签订合同后1个月内 |
| 数据收集整理 |  |
| 系统开发 |  |
| 集成部署与测试 |  |
| 项目初验 | 签订合同后2个月内 |
| 项目最终验收 | 签订合同后8个月内 |

第三条 合同价款及付款方式

1.本合同总价为：人民币元        整，     元。（该合同总价是包含了完成项目所有系统建设费用，包括项目设备采购、软件开发、安装部署、调试、培训、质保期服务、接口费、交通费、税费，以及的所有软硬件、辅材、人工等，验收合格交付使用之前的所有成本等费用，确保项目达到项目目标，以及技术和售后服务等其他各项有关费用。甲方不再支付任何其他费用。本合同执行期间合同总价不变）。

2.付款方式

（1）双方签订合同后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币  整，   元；

（2）乙方完成系统部署并上线，乙方向甲方提请本项目初验，经甲方组织使用部门签署初验报告。初验合格后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币        整，￥       元；

（3）所有服务完成且功能正常运行6个月后，进行终验，经甲方验收合格后，在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的35%，即人民币     整，￥      元；

（4）系统功能终验合格并正常运行12个月后。在甲方收到乙方正式发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的5%，即人民币     元整，￥    元；

3.甲方开票信息：

发票抬头： 惠州市第六人民医院 ；

纳税人识别号：12441303456694522Y  ；

4.乙方指定银行账户信息：

公司名称:                         ；

开户行:                           ；

帐号:                             ；

乙方账户发生变更的，应在变更后三日内书面通知甲方，否则因此造成的损失由乙方承担。

第四条 甲方权利和义务

1.在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利。

2.按合同项目进度要求向乙方提供需求及其相关资料。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排软件安装.测试.开通及验收的环境及场所。

5.甲方须配合乙方对甲方业务需求进行调研及项目验收。

6.在乙方按照本合同约定妥善履行义务的前提下，甲方按照合同约定按时支付合同款项。

第五条 乙方权利和义务

1.按合同约定保时保质地提交项目交付物，包括阶段性交付物和最终交付物。乙方建设完成后应提供完整的数据表结构文件给甲方信息部数据中心。

2.定期向甲方汇报项目进展情况，及时向甲方书面说明提交阻碍项目进展的问题以及解决方案。

3. 乙方应针对本项目成立专门的项目组，经甲方同意，由乙方委派       作为本项目负责人，项目组成员必须稳定，项目组主要成员在项目整体验收合格前不得擅自退出或更换，如确需变动，须向甲方提出申请并经甲方同意方可， 一旦发现私自更换则乙方须向甲方支付违约金 3 万元/人次，由此造成的后果及损失全部由乙方承担。乙方必须充分了解分析项目的全部要求，按时、按质、按量完成本项目内容。（项目负责人和组内人员必须是乙方购买社保的员工。）

4.乙方保证向甲方提供产品的权利归属的合法性和真实性，否则，将承担由此产生的一切法律后果。

5.乙方为甲方提供相关的培训.技术支持及服务保障。

6.不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。

第六条 验收

1.甲乙双方根据项目实施计划确定项目试运行和验收的时间。

2.软件的验收按照以下流程进行：

（1）乙方负责完成软件的安装和调试，同时甲方应给予全力配合。软件的安装和调试完成之后，乙方应通知甲方。

（2）系统初验: 在本项目完成所有功能开发和测试，系统上线试运行前，由甲乙双方依据验收标准对软件进行系统初次验收，验收通过后出具初验证明。

（3）系统试运行：软件初验合格后，进入为期6个月的系统试运行阶段，以观察、测试系统运行情况。

（4）系统终验：在系统上线试运行期满后 1 个月内，试运行经甲方认可合格，进入系统终验。由甲乙双方对软件进行联合验收，验收通过后，甲方出具终验证明，并向乙方提供原件。若系统未通过验收，则乙方负责对软件存在的缺陷进行调整，直至达到合同约定的要求并向甲方提请复验。

3.验收标准：本项目的开发及验收标准依本合同确定。

第七条 后续维护

1.为使开发出的系统在交付后顺利过渡到由甲方人员正常运行.正确操作，在本项目系统通过终验之日起，由乙方人员提供12个月的系统免费维护服务。

2.维护范围：

维护服务的具体内容如下：

故障处理：诊断、解决软件系统故障，对其程序错误及缺陷进行排错。接到甲方请求后，1小时内给出实质性响应，需要现场维护的，24小时内到达现场，并提供 7×24 小时的电话技术支持。如出现产品质量问题，接到甲方质疑或合理服务要求后2小时内予以答复，如甲方有紧急要求或必要时，乙方应在接到通知后，8小时内派人员提供现场服务。

技术咨询：针对软件系统使用中的常见问题，在接到甲方请求后1小时内给出回复；其他技术问题在接到甲方请求后2工作日内予以答复。

系统优化：增强软件系统的功能，优化系统执行效率，并进行文档维护.甲方再培训。

系统接口修改：调整系统接口，使系统数据接口适应相联结的第三方的数据要求。

系统业务数据管理：当甲方系统数据量增大时，对系统软件参数调整，以保证系统高效运行。

甲方新需求讨论：在甲方软件系统运行一段时间后，与甲方共同讨论其新需求，提出适应新需求的解决方案及升级建议。

技术转移：解答甲方在软件技术转移过程中的问题，协助甲方培养一至两名熟悉本项目核心技术的工程师。

乙方负责通过电话、传真、E-mail、远程访问、现场等形式提供以上服务。

3.维护服务期间的工作要求：在系统通过终验正式上线后，需要对生产环境进行维护时，乙方必须严格遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

第八条 培训

经甲乙双方共同协商，乙方将免费为甲方人员提供如下培训：

1.乙方应制定详细的培训计划。在软件系统正式运行前乙方必须为甲方完成相应的软件操作员及系统管理员的培训。软件操作员的培训根据需要确定名额、人员名单及培训时间。系统管理员培训内容包括系统的基本结构、模块划分、数据结构等的构造及维护，日常问题的处理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，提供相关的技术文档资料，并确保受训人员对培训内容的完全掌握。

2.培训对象包括系统管理员、操作员。

（1）管理员培训

培训对象：系统管理员。

培训目的：可以独立完本单位软件的日常维护，解决一般问题。培训内容：系统管理、系统使用。

培训方式：集中培训和个别培训。

培训批次：不少于1次的集中培训，个别培训随时安排。

（2）使用人员培训

培训对象：系统一般使用人员。

培训目的：熟练掌握所涉及部分的操作。

培训内容：系统使用，将按照不同的部门的侧重点进展分期培训，组织类似业务部门或单独部门进展培训，以便于各部门对各自业务系统使用的把握，以到达各用户能熟练掌握系统的使用方法。

培训方式：集中培训和个别培训（主要针对主任/科室负责人、护士长、小组长）。

培训批次：不少于2次的集中培训。个别培训随时安排。

3.培训教员应是项目组成员并具有扎实的理论基础知识和两年以上康复管理与质控系统开发的实际工作经验。	4)必须为所有被培训人员提供培训教材，所有的资料必须是中文书写。

5)培训时间与日期必须在合同生效之后根据甲方要求尽快安排。

6)培训所需全部费用均由乙方支付。

第九条 知识产权和保密

1.根据本合同所规定向甲方交付的康复管理与质控系统项目的著作权归甲方所有。在履行本合同过程中所创造产生的所有其他知识产权，包括但不限于设计方案、各种说明书、测试数据资料.技术诀窍以及其他技术文档，由甲方依法享有相应权利。

2.乙方对前述知识产权信息负有保密义务，乙方未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露，亦不得用于本合同所涉及的系统之外的任何其他用途。

3.乙方承诺在提供本合同约定服务过程中，获知的甲方信息（包括但不限于未被社会公众知悉的一切信息）及甲方保存的信息，无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，不得以任何方式向其他组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关信息进行合同约定业务以外的任何商业活动。如乙方违反本合同条款的规定泄密，乙方应当赔偿甲方由此产生的全部损失，同时甲方保留对乙方追究相关法律责任的权利。

4.乙方保证在项目中交付给甲方的所有软硬件涉及到的知识产权完全合法有效，并不侵犯第三方所拥有的知识产权，否则由此造成的一切后果以及引起的一切纠纷，由乙方承担全部责任。

5.未经甲方事先书面确认，乙方不得利用本合同内容进行任何形式的宣传。

6.乙方未经甲方同意不得以任何形式向第三方透露、复制、传播本项目中与甲方有关的数据、资料、定制开发代码等。（适用于信息化项目）

7.乙方违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付合同总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此造成的损失。

8.保密期限为永久。

第十条 违约条款

1.乙方投标中对甲方的承诺必须履行，如发现其承诺未能履行，甲方有权单方面解除合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外还须赔偿对甲方所造成的一切损失。

2.由于乙方原因项目未能按合同约定通过验收，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同总金额 1‰的违约金；逾期超过【90】日的，甲方有权单方面解除合同，乙方须返还甲方已支付的全部合同价款，并承担因此给甲方造成的损失。

3.乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权要求乙方在合理时间内对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到甲方满意时，乙方向甲方支付合同总金额百分之十的违约金，逾期半个月以上或超过3次未按要求的，甲方有权解除合同，甲方停止支付剩余款项，并要求乙方支付合同总金额百分之二十作为违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；乙方未提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应在甲方催告之日起三个工作日内向甲方返还已付预付款，并按照合同总金额百分之二十的标准支付违约金给甲方；

4.甲方无正当理由逾期付款的，以应付未付总额为基数按照贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期付款的违约金;

5.如因乙方违约或造成甲方损失，甲方有权将乙方需承担违约金、罚款、赔偿款等直接在本合同中甲方应付而未付的款项中予以抵扣直至全部抵扣完毕，甲方无需因此而承担任何违约责任。

6.未经甲方许可，乙方擅自将本合同项下的权利义务或将本项目转包、分包、委托给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付的全部合同款项如数返还给甲方，并按本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

7.乙方服务期内无理由单方终止或解除本合同的，乙方应向甲方返还已付预付款，并按合同总额的20%向甲方支付违约金。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

8.因乙方提供的系统升级项目存在质量问题造成甲方系统无法正常运转超过24小时或者数据丢失等重大事故，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已付款项。同时，乙方应无偿对升级项目进行修改，并赔偿由此给甲方造成的损失；

9.本合同履行过程中，如任何一方违约，守约方为解决争议而支付的律师费、差旅费、公证费、鉴定费、保全费、担保费和仲裁费等一切费用均由违约方承担。

10.后续维护期内，乙方须确保软件、信息设备（产品）符合验收标准保持正常运作，如软件或信息设备（产品）出现故障且无法修正的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须返还甲方已支付的全部合同款并承担由此造成的甲方损失

第十一条 不可抗力

1.合同生效后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、疫情或其他双方共同认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应顺延，顺延的时间相当于不可抗力发生作用的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

2.受影响的一方应将不可抗力的出现尽快以电报或传真的形式通知另一方，在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄到另一方以便其核实和确认。

3.受影响的一方在不可抗力终止或被排除后应尽快通过电报或传真通知另一方，并通过挂号信通知另一方不可抗力已终结或排除。

4.如果不可抗力持续作用超过60天，双方将通过友好协商解决本合同执行的问题，并尽快达成协议。

第十二条 争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，由双方友好协商解决。如双方经协商后仍不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 其它

1.合同于双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2.合同附件及本项目的采购文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署确认的补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

4.合同中未尽事宜将由双方友好协商予以解决。

| 甲方（签章）：惠州市第六人民医院 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

附件：系统功能参数